## Slide 1: Vakoverschrijdend project
Milestone 1

## Slide 2: Rolverdeling
Overall:
  Trésor
  Dean
Frontend:
  Xavier
  Tom
  Lennart
  Dean
Backend:
  Simon
  Nick
  Jonas
Database:
  Jonas
  Lennart
Server:
  Jonas

## Slide 3: Ontwerpsbeslissingen
Agile
  Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
  Werkende software boven allesomvattende documentatie
  Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
  Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
Frontend:
  Angularjs
  bootstrap
Backend:
  Maven
  Java
Database:
  Mongodb
  Postgres

## Slide 4: Lagen

## Slide 5: UML-schema

## Slide 6: Databaseschema

## Slide 7: Tijd voor een demo

## Slide 8: Lessons learned
Testen is meer werk dan verwacht
Te weinig knowhow om te starten
Niemand had frontend ervaring
Wachten tot backend klaar is om frontend te kunnen testen
Vele aanpassingen door api

## Slide 9: Toekomstvisie
Authenticatie
Verschillende operators
Features milestone 2

## Slide 10: Any questions?